AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

PARMA

##### BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po – Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma – Tel. 0521/7971 – Fax 0521/797360

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., come da determina a contrarre N. 1990 del 14.10.2009;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:

3.1. descrizione: Affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Progetto preliminare, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, l’esecuzione delle procedure Espropriative, nonché per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione relativamente ai “Lavori di realizzazione di arginatura sul fiume Lambro Settentrionale necessari per la messa in sicurezza dell’abitato di San Maurizio al Lambro in Comune di Cologno Monzese (MI) (MI-E-784) – Protocollo d’Intesa rep. N° 518 del 03/12/2008

codice identificativo della gara – C.I.G. 0385292104;

codice unico di progetto – C.U.P. B23B09000130002;

3.2. importo stimato per la prestazione è pari ad € 118.852,46 (centodiciottomilaottocentocinquantadue/46) oltre ad € 2.377,05 per oneri previdenziali (2% sulla prestazione) ed € 23.770,49 per IVA (20% sulla prestazione) per un totale di € 145.000,00.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati tecnici, sono disponibili sul sito www.agenziapo.it -appalti e contratti e documentazione scaricabile;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12.00 del 30.11.2009;

6.2. indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. Seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa: il giorno 1.12.2009 alle ore 10,00 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti:

8. FINANZIAMENTO: Fondi provenienti dal Protocollo di Intesa n° 518 del 03/12/2008 con i comuni di Cologno Monzese, Brugherio e Sesto San Giovanni e provenienti dalla regione Lombardia;

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: si rimanda al disciplinare di gara;

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare di gara;

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri riportati nel disciplinare di gara;

12. GARANZIE: si rimanda al disciplinare di gara;

13. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, ove non intervenga aggiudicazione, decorsi i 180 giorni dalla gara;

e) L’Ente appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del relativo atto contrattuale;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i requisiti indicati nel disciplinare di gara, devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO;

i) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.

l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

m) il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Gaetano La Montagna (tel. 02/77714213).

IL DIRETTORE

(Dr. Ing. Luigi Fortunato)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

Ufficio Contratti - Parma

##### DISCIPLINARE DI GARA

###### Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Progetto preliminare, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, l’esecuzione delle procedure Espropriative, nonché per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione relativamente ai “Lavori di realizzazione di arginatura sul fiume Lambro Settentrionale necessari per la messa in sicurezza dell’abitato di San Maurizio al Lambro in Comune di Cologno Monzese (MI)” – (MI-E-784) - Protocollo di Intesa n° 518 del 03/12/2009.

L’Amministrazione ha già dato mandato ad alcuni professionisti esterni per l’esecuzione degli studi specialistici propedeutici alla redazione del progetto preliminare che saranno messi a disposizione del vincitore del presente bando di gara.

Presso l’Ufficio Contratti della sede di Parma sarà messa a disposizione la cartografia di riferimento e le relazioni allegate al P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino per il Fiume Po.

In particolare sono già state svolte le attività di rilievo topografico e sono in itinere lo studio idraulico e idrologico nonché la modellazione idraulica e lo studio geologico riguardante l’area oggetto dell’intervento.

Pertanto le prestazioni richieste possono di seguito sintetizzarsi:

- Progettazione preliminare ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 554/99, contenente, tra l’altro, la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica, lo studio di prefattibilità ambientale, Planimetrie generali e schemi grafici, prime indicazioni sulla redazione dei piani di sicurezza e sulle procedure espropriative, calcolo sommario di spesa e capitolato speciale prestazionale;

- Progettazione definitiva: redazione, tra l’altro, degli elaborati di cui ai punti a), b) – ad esclusione della relazione geologica, ed idraulica c), d), e), f), g), dell’art. 25 del DPR 554/99;

- Progettazione esecutiva: redazione, tra l’altro, degli elaborati di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed m) dell’art. 35 del DPR 554/99, analizzato sulla base degli indirizzi del Responsabile del Procedimento;

- Supporto al Responsabile del Procedimento per tutte le attività tecnico-amministrative legate alle procedure espropriative;

- Affiancamento al Responsabile del Procedimento per ogni altra attività necessaria per acquisire i pareri degli enti competenti secondo le prescrizioni dettate dai Comuni facenti parte del protocollo di Intesa stipulato da A.I.Po, Regione Lombardia e Autorità di Bacino per il Fiume Po e ad appaltare i lavori in oggetto.

- Direzione Lavori, tenuta dei libri contabili, misura e contabilità, redazione di eventuali perizie di variante, rilievi topografici, assistenza al collaudo dei lavori in oggetto indicati ed ogni altra attività utile ed indispensabile per dare i lavori eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle disposizioni di legge (ai sensi dell’art. 130 del D.lgs 163/2006);

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.

L’opera da progettare è inserita nella Variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatta dall’Autorità di Bacino per il Fiume Po.

Il PAI prevede la realizzazione di tutta una serie di interventi sull’asta del Lambro, tra cui un intervento di arginatura in sponda sinistra per il contenimento delle piene nell’abitato di San Maurizio al Lambro.

I lavori oggetto del presente bando fanno riferimento al tratto, di circa 1.000 ml a valle del raccordo della Tangenziale Est – A4.

L’inquadramento generale e la tipologia delle opere sono contenuti nel PAI, che è disponibile presso l’Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma e presso l’Ufficio Contratti della Sede di Parma.

Lo staff di progettazione sarà inoltre tenuto a presenziare alle riunioni ed alle Conferenze di Servizi organizzate alla presenza degli Enti competenti e ad illustrare lo stato di avanzamento delle fasi progettuali e di successiva esecuzione dei lavori.

L’importo totale del finanziamento per la realizzazione dell’opera è di complessivi € 2.500.000, (compresa I.V.A., spese generali e tecniche, spese di pubblicità e gara ed espropri). L’importo di € 1.000.000 proviene dal Protocollo d’Intesa n° 518 del 03/12/2008 stipulato con i comuni di Cologno Monzese, Brugherio e Sesto San Giovanni ed € 1.500.000 dalla Convenzione stipulata tra A.I.Po e Regione Lombardia.

Importo della prestazione pari ad € 118.852,46 (centodiciottomila-ottocentocinquantadue/46) oltre ad € 2.377,05 per oneri previdenziali (2% sulla prestazione) ed € 23.770,49 per IVA (20% sulla prestazione) stimato in via equitativa e forfettaria.

La struttura operativa dovrà possedere la seguente professionalità:

- Almeno un ingegnere, con esperienza nella progettazione di opere idrauliche e/o idrogeologiche, laureato in Ingegneria Civile Idraulica o Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio (lauree quinquennali vecchio ordinamento o lauree specialistiche appartenenti alle classi 28/S o 38/S), iscritto al relativo Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni

- Almeno un ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo albo di appartenenza da almeno 10 anni, con esperienza nella progettazione di strutture complesse in cemento armato e metalliche, applicata in campo idrogeologico;

- Almeno un soggetto munito di Laurea in Scienze Geologiche, abilitato ed iscritto al relativo albo di appartenenza da almeno 10 anni, con esperienza nelle indagini e progettazioni geotecniche.

- Possesso di una delle figure di cui ai punti a), b), c) di attestazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza ai sensi della normativa vigente

È richiesta l’esperienza in lavori pubblici, legislazione e loro condotta, nonché nella redazione di contabilità e tenuta dei libri contabili eseguiti su opere idrauliche e/o idrogeologiche.

Termine di esecuzione: il termine complessivo considerato ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto è di giorni 180 (centoottanta) per le fasi di progettazione, così suddivisi:

  - 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di consegna delle attività di cui al presente servizio, per la consegna degli elaborati richiesti per la fase di progettazione preliminare;

  - 65 (sessantacinque) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta accettazione della prima consegna, per la consegna degli elaborati richiesti per la fase di progettazione definitiva e l’avvio del procedimento espropriativo;

  - 70 (settanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta accettazione della seconda consegna, per la consegna degli elaborati richiesti per la fase di progettazione esecutiva e la conclusione della procedura espropriativi al fine di poter procedere all’appalto dei lavori in oggetto;

Penali per ritardo: in caso di ritardata consegna degli elaborati richiesti, sia a livello di preliminare che di definitivo, per cause non addebitabili alla Stazione appaltante, la stessa si riserva di applicare una penale di € 300,00.= (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Proprietà degli elaborati: rimane inteso che gli elaborati redatti nei tre livelli di progettazione nonché gli studi ed ogni altra documentazione redatta inerente i lavori di cui all’oggetto restano di proprietà esclusiva dell’Agenzia.

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la necessità di procedere alla redazione del Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, nonché della definizione delle procedure espropriative, e della direzione Lavori, tenuta libri contabili e ogni altra attività necessaria per dare ultimata la progettazione e per garantire la corretta esecuzione conformemente a quanto disposto in sede di Protocollo di Intesa con i comuni di Cologno Monzese, Brugherio e Sesto San Giovanni e di Convenzione con la Regione Lombardia;

Garanzie. L’Amministrazione si avvarrà dell’obbligo di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con riferimento alle componenti progettuali direttamente e autonomamente sviluppate dall’aggiudicatario (modellazioni, calcoli, stime, computi, ecc.) per le quali i Progettisti e il R.U.P. abbiano espresso una semplice accettazione per l’inserimento tra gli elaborati progettuali. Di tali componenti l’aggiudicatario resta pertanto responsabile anche nella successiva fase di realizzazione dell’opera.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1) ed all’indirizzo di cui al punto 1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi previo vidimazione dell’ Ufficio postale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 all’ufficio contratti della amministrazione aggiudicatrice sito in Via Garibaldi n. 75 – 43100 PARMA.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”; “B – Offerta economica”; “C – Offerta tecnica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- Soggetti ammessi alla gara: l’incarico è riservato a liberi professionisti singoli od associati in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambiente e territorio o lauree equipollenti, iscritti all’albo professionale da almeno 10 anni e legalmente abilitati ad eseguire il servizio nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni.

Per gli effetti di quanto disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in conformità all’art. 50, comma 1, D.P.R. 554/99, all’incarico possono essere esclusivamente ammessi:

- liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex legge 1815/39;

- società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 53 D.P.R. 554/99;

- società di professionisti, di cui all’art. 90, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 54 del D.P.R. 554/99;

- raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da non meno di 3 consorziati secondo la novella introdotta dalla L. n. 166/2002.

Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato UE alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono prevedere nella loro struttura organizzativa la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.

Non sono ammesse offerte per parti del servizio in questione.

- Durata del servizio: dalla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio e fino all’approvazione del collaudo finale dell’opera da parte dell’Amministrazione.

4)	Raggruppamenti di prestatori di servizi: secondo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5)	Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono essere soddisfatte: Oltre alla domanda di partecipazione, ciascun concorrente dovrà presentare, nei termini di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a pena di esclusione dall’invito alla gara, una dichiarazione sottoscritta dal professionista, dal legale rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare il concorrente stesso, con la quale attesti:

- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 554/1999, di avere svolto servizi di progettazione nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, riferiti a lavori analoghi a quello oggetto del presente disciplinare e di importo complessivo non inferiore a 3 (tre) volte l’importo indicato; ed inoltre, indicando gli importi di ciascun lavoro e specificando per ognuno di essi il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

- l’elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;

- il possesso dei requisiti come indicati al precedente punto 2;

- l’insussistenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99 ovvero di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge, specificando i motivi;

- (limitatamente alle società) l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui al D.Lgs 231/2001;

- “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001” ovvero “di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto facente parte dell’A.T.I. dovrà presentare le dichiarazioni sopraindicate, per quanto di competenza.

La dichiarazione cumulativa di cui sopra, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, è soggetta ad accertamenti da parte dell'A.I.PO, con le conseguenti sanzioni previste dal codice penale in caso di falso.

I concorrenti di Stati membri della CEE produrranno la dichiarazione di cui sopra secondo le modalità stabilite dalla legislazione del Paese di residenza.

Nella busta “B – offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

  - il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara che si intende offrire, espresso in cifre ed in lettere. Si precisa che l’offerta deve ritenersi unica.

  - la riduzione percentuale del tempo di consegna degli elaborati relativi alla progettazione (indicato dall’Amministrazione in 180 gg) dei lavori, che si intende offrire, espresso in cifre ed in lettere.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o da riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

L’importo di aggiudicazione va inteso come forfettario ed invariabile e compensa tutte le prestazioni richieste con il presente disciplinare.

Nella busta “C – offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione relativa alla conoscenza della peculiarità del tema e delle problematiche da risolvere, all’esperienza in progettazione di opere idrauliche e/o idrogeologiche, in collaborazione con enti pubblici, esperienza in direzione dei lavori pubblici, con preferenza per le opere idrauliche e/o idrogeologiche. Esperienza in attività di coordinatore per la sicurezza di lavori pubblici, tenuta dei libri contabili e contabilità dei lavori pubblici;

- relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, le caratteristiche e le modalità operative e di confronto con gli enti competenti;

- cronoprogramma di esecuzione delle fasi di progettazione (diagramma a barre - diagramma di Gantt), indicante lo sviluppo delle singole fasi lavorative.

Le relazioni ed il cronoprogramma di cui alle lettere a), b) e c) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri a seguito riportati, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti:

| A) | Merito tecnico (desunto dalla relazione relativa alla conoscenza della peculiarità del tema e delle problematiche da risolvere, all’esperienza in progettazione di opere idrauliche e/o idrogeologiche, in collaborazione con enti pubblici, esperienza in direzione dei lavori pubblici, con preferenza per le opere idrauliche e/o idrogeologiche. Esperienza in attività di coordinatore per la sicurezza di lavori pubblici, tenuta dei libri contabili e contabilità dei lavori pubblici). | Punteggio massimo 20 punti | Offerta tecnica 80 punti |
| --- | --- | --- | --- |
| B) | Caratteristiche qualitative e metodologiche (desunte dalla relazione di offerta contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, le caratteristiche e le modalità operative e di confronto con gli enti competenti) | Punteggio massimo 50 punti |  |
| C) | attendibilità e qualità del cronoprogramma di esecuzione delle fasi di progettazione | Punteggio massimo 10 punti |  |
| D) | Riduzione sui tempi di consegna del progetto | Punteggio massimo 10 punti | Offerta economica 20 punti |
| E) | Riduzione sul Prezzo | Punteggio massimo 10 punti |  |

Le relazioni di cui alla lettera A) e B) possono riguardare – nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente o consorziati occasionalmente oppure da riunirsi o consorziarsi – interventi, singolarmente considerati, progettati o diretti, da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio occasionale o il G.E.I.E.

Procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla amministrazione aggiudicatrice.

La commissione giudicatrice il giorno fissato al punto 6.4 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

- verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.163/06 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

La commissione giudicatrice procede poi in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “C – Offerta tecnica”:

- alla valutazione della documentazione contenuta nella busta “C – Offerta tecnica”;

- all’assegnazione del relativo punteggio come di seguito indicato:

Valutazione offerta tecnica:

massimo 80 punti

L’offerta tecnica verrà valutata tenendo in considerazione:

| Merito tecnico (desunto dalla relazione relativa alla conoscenza della peculiarità del tema e delle problematiche da risolvere, all’esperienza in progettazione di opere idrauliche e/o idrogeologiche, in collaborazione con enti pubblici, esperienza in direzione dei lavori pubblici, con preferenza per le opere idrauliche e/o idrogeologiche. Esperienza in attività di coordinatore per la sicurezza di lavori pubblici, tenuta dei libri contabili e contabilità dei lavori pubblici ) | massimo 20 punti |
| --- | --- |
| Caratteristiche qualitative e metodologiche (desunte dalla relazione di offerta contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, le caratteristiche e le modalità operative e di confronto con gli enti competenti) | massimo 50 punti |
| Attendibilità e qualità del cronoprogramma di esecuzione delle fasi di progettazione | massimo 10 punti |

La determinazione dei coefficienti per la valutazione delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, come da allegato “A” del DPR 554/1999.

Qualora non venisse presentato parte del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Nel caso siano previsti dei subelementi, si procede con lo stesso procedimento previsto per gli elementi e poi si procede alla normalizzazione anche per i subentri. Ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti per i subelementi. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo per i subelementi ottiene il coefficiente uno per il relativo elemento e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti “normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito all’elemento in questione.

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno cinque giorni di anticipo, apre le buste “B – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto ed agli altri elementi di valutazione, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

L’assegnazione del relativo punteggio avverrà come di seguito indicato:

Valutazione offerta economica:

massimo 20 punti

L’offerta economica verrà valutata tenendo in considerazione:

  - Prezzo:   massimo 10 punti

Non sono ammesse offerte in aumento.

L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale offerto fino al massimo di cinque cifre decimali.

In base alla percentuale indicata, la Commissione calcolerà l’importo offerto in € fino alla seconda cifra decimale (arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque).

Alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo di punti 10 ed alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in maniera proporzionale, secondo la seguente formula:

A : Bi = Xi : 10

dove:

A =  migliore importo offerto (espresso in €);

Bi =  importo offerto dal concorrente i-esimo (espresso in €);

Xi =  valutazione dell’offerta del concorrente i-esimo;

Le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

  - Tempi di consegna:   massimo 10 punti

L’offerta dovrà indicare il ribasso temporale sui tempi di esecuzione della progettazione, offerto in percentuale fino al massimo di cinque cifre decimali.

In base alla percentuale indicata, la Commissione calcolerà il tempo di realizzazione offerto in giorni fino alla seconda cifra decimale (arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque).

Alla migliore riduzione di tempo offerta sarà attribuito il punteggio massimo di punti 10 ed alle altre sarà attribuito il punteggio in maniera proporzionale, secondo la seguente formula:

A: Bi = Xi : 10

dove:

A =  minor tempo di consegna tra tutti i tempi di realizzazione consegna;

Bi =  tempo di consegna proposto dal concorrente i-esimo;

Xi = valutazione del tempo di consegna proposto del concorrente i-esimo;

Tutte le valutazioni delle offerte saranno calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta che riporterà complessivamente il maggiore punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti applicando i parametri sopra descritti.

L’aggiudicazione definitiva è comunque, tra l’altro, subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di offerta. In caso che tale dimostrazione non sia fornita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 – comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il soggetto che risulterà affidatario dell’appalto sarà tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 2 della L. 266/2002, la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti:

se di carattere tecnico all’Ufficio Periferico dell’A.I.PO di Milano Dott. Ing. Gaetano La Montagna (Responsabile del Procedimento) tel. 02/77714213;

se di carattere amministrativo all’Ufficio Contratti della sede A.I.PO Tel. 0521/797322.

IL DIRETTORE

(Dr. Ing. Luigi Fortunato)