SOMMARIO

1.	Premessa	2

2.	Iter progettuale	3

2.A)	Reperimento del materiale per la formazione dei rilevati arginali	4

2.B)	Stralcio intervento TO-IS-01	5

2.C)	Tracciato M in comune di Ornavasso - opere necessarie al mantenimento della continuità arginale in corrispondenza dei rii in comune di Gravellona Toce (Rio Inferno, Lancone, Lovich, Camponi)	5

2.D)	Intervento in sponda sinistra in comune di Mergozzo	7

3.	Opere in progetto	7

4.	Fase di verifica della procedura di via e contestuale valutazione di incidenza (L.R. 40/1998)	10

Il Primo progetto DEL 2005	10

Nuova progettazione AIPo - 2007	10

Avvio procedura di Verifica VIA e Valutazione di incidenza	11

Conclusione procedura di Verifica con D.D. n. 111	11

AIPo propone di destinare 150.000,00 € del Progetto per interventi di rinaturazione	12

Proposta del tavolo tecnico tra enti competenti ambientali	12

Lavori del Tavolo tecnico	13

5.	Monitoraggio ambientale e opere di ripristino e mitigazione ambientale	14

Attivita’ di monitoraggio	14

azioni di riqualificazione ambientale	15

prescrizioni ss. relative a salvaguardie ambientali in fase di cantiere	15

6.	MATERIALE PER FORMAZIONE RILEVATI ARGINALI	32

7.	Tempo utile per la progettazione esecutiva e per realizzazione dell’opera	33

8.	Prezzi unitari – costi della sicurezza – indennizzi per espropriazioni – quadro economico	33

8.A	Prezzi unitari	33

8.B	Costi della sicurezza	33

8.C	Indennizzi per espropriazioni	34

8.D	Quadro economico	35

# Premessa

Le aree interessate dal presente progetto “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce” riguardano il tratto in destra idraulica del fiume Toce prospicienti i comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce (VCO) poco a monte della confluenza del Toce nel Lago Maggiore (a monte della confluenza con il T. Strona).

Le opere in progetto riguardano la realizzazione di arginature e muri in conglomerato cementizio armato idonei al contenimento dei livelli della piena duecentenaria, a protezione di aree edificate ed infrastrutture esistenti.

Per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche idrologiche ed idrauliche del bacino di interesse si rimanda agli allegati n. 2.1 e 2.2. Per la caratterizzazione geotecnica del tratto in oggetto si rimanda alla relazione in allegato relazione 2.3.

Il progetto trova copertura finanziaria con fondi CIPE nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Piemonte (DGR n. 46-11331 del 15/12/2003).

La presente relazione si riferisce in particolare alla progettazione dei seguenti due interventi (si veda la corografia in Fig. 1), definiti di alta priorità all’interno dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica nel tratto da Masera alla foce”, redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po:

TO-IS-05: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Ornavasso a protezione dell’abitato medesimo;

TO-IS-07: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Gravellona Toce a protezione dell’abitato medesimo, sino al ponte della S.S. 34 del Lago Maggiore.

Gli interventi progettati rientrano nelle previsioni dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po e del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce” affidato dall’Autorità di Bacino del fiume Po allo Studio Galli Srl / Dizeta / HR Wallingford / Polaris, Tecma (ottobre 2003).

Il progetto è stato adeguato alle ultime modifiche del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante delle fasce fluviali del fiume Toce pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 31 del 08/02/2005, salvo piccoli scostamenti dovuti a particolari situazioni locali

Figura 1

# Iter progettuale

Il presente progetto sostituisce e modifica in parte alcune scelte progettuali contenute nel progetto già elaborato da AIPo nell’agosto 2005 (di seguito indicato come “progetto 2005”) e sottoposto, ai sensi dell’art. 10 della LR 40/1998, alla fase di verifica e valutazione di incidenza da parte dell’Organo Tecnico della Regione Piemonte (riunioni di conferenza dei servizi in data 22/09/2005 e 19/10/2005 e successiva determinazione n. 84 del 07/11/2005 del Dirigente del settore Difesa Suolo e Assetto idrogeologico della Regione Piemonte).

Tali modifiche hanno riguardato:

2.A)	la modalità di reperimento del materiale necessario per la realizzazione dei rilevati arginali – non più dall’alveo (come indicato nel “progetto 200”) ma da cava privata

2.B)	lo stralcio dell’intervento denominato TO-IS-01 (realizzazione di una difesa, in sponda sinistra, in comune di Masera con parziale riprofilatura dell’alveo inciso)

2.C)	lo stralcio - per mancanza di copertura finanziaria sul presente progetto – di una porzione del tracciato arginale (tracciato M in comune di Ornavasso – destra idraulica) e delle opere funzionali al mantenimento della continuità arginale in corrispondenza dei rii in comune di Gravellona Toce (rio Inferno, Lancone, Lovich, Camponi)

2.D) lo stralcio del tratto in sinistra del tracciato arginale, in comune di Mergozzo

## 2.A)	Reperimento del materiale per la formazione dei rilevati arginali

Occorre richiamare i principali contenuti della determinazione n. 84 del 07/11/2005 (relativa, come detto, al “progetto 2005”).

….”le problematiche evidenziate in premessa, legate in particolare al reperimento del materiale necessario per la costruzione degli argini all’interno dell’area interessata dall’intervento di bonifica dell’ex stabilimento Enichem di Pieve Vergante, rendono necessario un approfondimento dell’analisi tecnico-progettuale ed ambientale, dando soluzione alle criticità e problematiche emerse in fase di verifica con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 1.) Per il materiale che si intende prelevare dall’alveo in zona perimetrata è necessario, prima di un suo eventuale riutilizzo, un accertamento volto ad escluderne la contaminazione ai sensi della vigente normativa (cfr. limiti allegato A DM 471/1999). 2.) Nel piano di caratterizzazione, tra i potenziali inquinanti presenti all’interno delle sabbie, dovranno essere ricercati in un elenco non esaustivo: DDT, arsenico, mercurio,….”

Successivamente, con nota n. 2420 del 08/02/06, l’AIPo ha chiesto all’Autorità di Bacino di volersi esprimere in merito all’eventuale possibilità di estrarre materiale litoide dall’alveo del Toce a monte di Pieve Vergonte (e quindi al di fuori dell’area potenzialmente inquinata). L’Autorità di Bacino, con nota n. 1051 del 22/02/2006, richiamando i contenuti dello Studio di fattibilità del Toce (che contiene l’aggiornamento del quadro conoscitivo utilizzato per la recente variante al PAI), ha evidenziato come attualmente l’assetto planoaltimetrico dell’alveo è compatibile con i fenomeni di deflusso delle piene e che pertanto non sono presenti significativi depositi di sedimenti interferenti dal punto di vista idraulico. Lo Studio inoltre, sulla base di valutazioni sull’entità del trasporto solido e sulle modalità di traslazione dei sedimenti verso il lago, individua alcune aree del fiume Toce dove nell’orizzonte del medio termine (30 anni) potrebbero verificarsi fenomeni di deposito.

In considerazione di ciò l’unica alternativa percorribile per la realizzazione dei rilevati arginali, anche nel rispetto delle tempistiche imposte dal cronoprogramma allegato alla scheda attività/intervento CIPE in argomento, è l’acquisto del materiale da cava privata, con inevitabile aumento dei costi (al mc) di realizzazione dei rilevati stessi.

## 2.B)	Stralcio intervento TO-IS-01

Nel presente progetto è stata stralciata la realizzazione dell’intervento TO–IS-01 ubicato in comune di Masera in quanto ritenuto (come convenuto durante l’incontro tecnico del 19/10/2006 presso la sede AIPo, alla presenza congiunta dei rappresentanti dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po e della Regione Piemonte) non più necessario alla luce dei recenti lavori di adeguamento del rilevato stradale realizzati da ANAS. Esso, infatti, risulta dimensionato per contenere la piena duecentennale e pertanto la fascia B di progetto prevista dal PAI (come da “Variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico – variante delle fasce fluviali del fiume Toce” - del n. 15/2004 del 05/10/04) viene a coincidere con il rilevato in argomento.

## 2.C)	Tracciato M in comune di Ornavasso - opere necessarie al mantenimento della continuità arginale in corrispondenza dei rii in comune di Gravellona Toce (Rio Inferno, Lancone, Lovich, Camponi)

Occorre premettere che il reperimento del materiale da impiegare per la formazione dei rilevati arginale (non più da cava demaniale - come invece indicato nel progetto 2005” - ma da cava privata), ha portato all’incremento del costo unitario del materiale per la formazione dei rilevati arginali e pertanto all’aumento del costo della realizzazione delle arginature stesse.

Le opere in argomento– indispensabili per la piena funzionalità del sistema difensivo del Toce - dovranno essere realizzate a valere di altri finanziamenti e pertanto sono state escluse dal presente progetto.

In particolare:

2C.1	Il tratto arginale M in comune di Ornavasso - posto trasversalmente all’alveo - sarà realizzato nell’ambito dei lavori di prossima esecuzione del nuovo argine in comune di Pallanzeno, che si svilupperà in continuità verso monte in destra idraulica

2C.2	Per dare piena funzionalità all’opera in oggetto è necessario realizzare, in corrispondenza dei due Rii confluenti nel fiume in comune di Gravellona Toce, un intervento che garantisca la continuità della difesa arginale e che assicuri, durante gli eventi di piena del Toce, che venga impedito il rigurgito delle acque del fiume ed il conseguente aggiramento della linea di difesa arginale (si veda la Figura 2).

Di tali opere l’AIPo ha già realizzato la progettazione definitiva, anche in base alla valutazione delle eventuali soluzioni alternative possibili (argini di rigurgito), e una stima della spesa.

Nello specifico si tratterà di manufatti di intercettazione dei rii in corrispondenza degli argini.

Nel caso oggetto di studio, infatti, la realizzazione di argini di rigurgito non risulta applicabile poiché la piana alluvionale retrostante l'argine è pianeggiante e, in pratica, gli eventuali argini di rigurgito dovrebbero essere estesi fino al versante presentando quindi, uno sviluppo sproporzionato; anche ipotizzando la creazione di argini di rigurgito lungo il rio principale, inoltre, si ripresenterebbe il problema di garantire alle ramificazioni minori di poter immettersi in tale recapito nonostante la presenza degli argini.

RIO CAMPONI

RIO INFERNO

Figura 2

## 2.D)	Intervento in sponda sinistra in comune di Mergozzo

L’intervento sarà oggetto di un nuovo progetto, condiviso dall’Amministrazione Comunale di Mergozzo. Le risorse per la realizzazione dell’intervento (stimate in € 1.500.000,00) sono state inserite nel programma triennale delle opere pubbliche (triennio 2012-2014, codice intervento AL-2012-002) approvato con Delibera del Comitato di Indirizzo AIPo n. 27 del 27/12/2011 (Allegato F).

# Opere in progetto

Il progetto prevede la realizzazione di opere di difesa dalle piene del fiume Toce, realizzate mediante arginature e muri  di contenimento in conglomerato cementizio armato, in particolare:

- TO-IS-05: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Ornavasso a protezione dell’abitato medesimo;

- TO-IS-07: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Gavellona Toce a protezione dell’abitato medesimo.

3.a	Rilevati arginali

Il rilevato arginale previsto nel presente progetto, nei comuni di Ornavasso, Gravellona Toce e Mergozzo, sarà di forma trapezoidale ed avrà entrambi i paramnti con una pendenza pari a 2 su 1. La larghezza alla base dell'argine sarà variabile in funzione dell'altezza del manufatto (differente per i vari tratti), mentre la larghezza in sommità, dove è prevista una pista di servizio in misto stabilizzato calcareo di 3.00 metri di larghezza, sarà uniforme e pari a 4.00 metri.

Solo per un breve tratto in comune di Gravellona Toce (subtratto A del tratto G2) è prevista una banca, lato fiume, di larghezza pari a 3.50 m ad un’altezza dal piede del rilevato di 4.00 metri.

In alcuni tratti il manufatto, lato fiume, sarà protetto nei confronti di eventuali fenomeni di erosione con lastre in cls il cui ciglio superiore coinciderà con la quota di massima piena (franco 1.00 metro rispetto al ciglio dell’argine). Fra le lastre in calcestruzzo ed il paramento del rilevato sarà posato uno strato di tessuto non tessuto di peso pari a 400 g/m2 ed un foglio di polietilene dello spessore di 1-1.5 mm; le lastre saranno infine rivestite da 30 cm di strato rinverdito. Sempre nei tratti in cui sono previste le lastre sarà presente al piede dell’argine, lato fiume, anche un taglione in c.a. di dimensioni pari a 2.50 x 0.80 metri. Le lastre saranno fissate al taglione con anelli e tondi di ancoraggio e sigillate con materiale elastoplastico.

Nel subtratto A del tratto G2 del comune di Gravellona Toce, al posto delle lastre, sarà realizzata una mantellata in massi di cava di peso compreso tra 1200 e 1600 kg/cad. e di spessore pari a 70 cm sul paramento ed una berma, sempre in massi di cava, di peso compreso tra 1800 e 2000 kg/cad. e di dimensioni pari a 200 x 310 cm al piede del rilevato.

Nei tratti laddove il manufatto non risulta investito direttamente dalla corrente e non necessita quindi di protezioni, il paramento sarà ricoperto con terreno vegetale di spessore pari a 30 cm, recuperato dallo scavo di scortico e inerbito.

Il paramento lato campagna sarà invece sempre ricoperto con terreno vegetale di spessore pari a 30 cm. Una canaletta di raccolta ed allontanamento delle acque sarà infine posizionata, lato campagna, ad una distanza di 4.00 m dal piede del rilevato arginale. Tale canaletta di scolo avrà forma trapezia con basi di dimensioni pari a 50 cm e 150 cm ed altezza di 70 cm.

I rilevati arginali sono realizzati con materiale proveniente da cava opportunamente frantumato e miscelato. Gli inerti, sia naturali che di frantumazione, saranno privi di componenti nocivi (max 0.02% di cloruri e 1% solfati) e saranno costituiti esclusivamente da rocce: granitiche, gneiss, porfidi, calcari e dolomie compatte, con densità specifica apparente non inferiore a 2.40 tonnellate a m3.

Essi risulteranno raggruppati in sei classi granulometriche, con percentuali in peso determinabili, in prima approssimazione, attraverso la seguente curva:

p = 100 (d/Dmax)1/3 con Dmax = 60 mm

Tale composizione percentuale potrà essere migliorata, in sede di offerta, introducendo una frazione coesiva (limi, argille-limose, argille) dell’ordine del 10-11%.

| Tipologia | Pezzatura | Percentuale in peso per m3 |
| --- | --- | --- |
| Sabbia fine di frantumazione | < 0.2 mm | 2.0% |
| Sabbia di frantumazione | 0.2 – 4.0 mm | 8.0% |
| Sabbia naturale | 0.2 – 4.0 mm | 18.0% |
| Pietrischetto | 4.0 – 10.0 mm | 15.8% |
| Pietrisco | 10.0 – 35.0 mm | 28.5% |
| Pietrisco grosso | 35.0 – 60.0 mm | 16.5% |

composizione granulometrica degli inerti

La composizione indicativa del rilevato addensato al 90% dell’ottimale in laboratorio (prova proctor modificata) sarà la seguente:

| Tipologia | Pezzatura | Peso (kN) | Percentuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Cemento |  | 2.00 | 11.2% |
| Sabbia frantumazione | < 0.2 mm | 0.40 | 2.0% |
| Sabbia di frantumazione | 0.2 – 4.0 mm | 1.70 | 8.0% |
| Sabbia naturale | 0.2 – 4.0 mm | 3.90 | 18.0% |
| Pietrischetto | 4.0 – 10.0 mm | 3.40 | 15.8% |
| Pietrisco | 10.0 – 35.0 mm | 6.20 | 28.5% |
| Pietrisco grosso | 35.0 – 50.0 mm | 3.60 | 16.5% |
|  |  | 21.20 | 100.0% |

composizione del rilevato

3.B	Muri arginali in c.a.

Il muro arginale in c.a. previsto nei tratti V1, V3 e V4 (subtratto B) del comune di Ornavasso e nel tratto G2 (subtratto B) nel comune di Gravellona, sarà a forma di “T” con fondazione di dimensioni pari a 2.70 x 0.60 metri e parete verticale di dimensioni pari a 2.00 x 0.40 metri per il tratto V3 e 3.00 x 0.40 metri per tutti gli altri tratti.

La struttura in elevazione sarà dotata di rivestimento in massi di cava, sia lato campagna che lato fiume, di spessore pari a 30 cm. Sulla sommità del muro arginale è prevista anche una copertina di spessore pari a 30 cm e di lunghezza pari a 1.00 metro.

All’estremità della fondazione, lato fiume, è previsto un taglione in c.a. di profondità variabile a seconda dei tratti; in particolare per il tratto V1 sarà di dimensioni pari a 3.40 x 0.50 metri, mentre per i tratti V3 e V4 sarà di dimensioni pari a 2.40 x 0.50 metri. Per il tratto G2 si è invece previsto, al posto del taglione, un diaframma in c.a. di dimensioni pari a 7.40 x 0.80 metri al fine di garantire una corretta stabilità alla struttura, posta nelle vicinanze del ciglio della scarpata.

L’opera avrà il piano di appoggio ad una quota, posta al di sotto del piano campagna, variabile da circa 0.40 a 1.50 metri; la struttura in elevazione, di conseguenza, avrà un’altezza fuori terra compresa fra 1.10 e 2.90 metri.

# Fase di verifica della procedura di via e contestuale valutazione di incidenza (L.R. 40/1998)

Si riassumono di seguito i principali passaggi istruttori della Valutazione ambientale (VIA e Valutazione di incidenza) del Progetto di “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce” che a partire dal 2005 ne hanno accompagnato la redazione, fornendo prescrizioni che ne hanno talvolta indotto modifiche sostanziali.

Tali prescrizioni hanno inoltre contribuito a migliorare i criteri progettuali e operativi necessari per ridurre e mitigare gli impatti ambientali e hanno infine condotto alla scelta di modalità di lavoro sinergiche tra enti competenti per definire nel dettaglio i requisiti della progettazione esecutiva degli interventi di rinaturazione contenuti nel Progetto.

## Il Primo progetto DEL 2005

Con nota del 08/08/2005, prot. AIPO n. 1545/2005, si avvia la procedura di Verifica della VIA ai sensi dell’Art. 4, comma 1, della L.R.14/12/1998 n. 40, con il contestuale avvio della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16/11/2001 n° 16/R per il Progetto di “Sistemazione idraulica lungo l’asta del fiume Toce”, nei Comuni di Montecrestese, Masera, Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce (VCO)”. Tale Progetto è valutato nelle due Conferenze dei servizi del 22 settembre e 19 ottobre 2005.

Con D.D. 7 novembre 2005, n. 84 si conclude la fase di Verifica della prima procedura di VIA e si sancisce la necessità di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 “in quanto le problematiche evidenziate in premessa, legate in particolare al reperimento del materiale necessario per la costruzione degli argini all’interno dell’area interessata dall’intervento di bonifica dell’ex stabilimento Enichem di Pieve Vergonte, rendono necessario un approfondimento dell’analisi tecnico-progettuale ed ambientale, dando soluzione alle criticità e problematiche emerse in fase di verifica” (D.D. pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 8 - 30 febbraio 2006).

## Nuova progettazione AIPo - 2007

Nel 2007 AIPo provvede a modificare il progetto stralciando e integrando alcune scelte progettuali. In particolare tali modifiche hanno riguardato:

- la modalità di reperimento del materiale necessario per la realizzazione dei rilevati arginali – non più dall’alveo ma da cava privata

- lo stralcio dell’intervento denominato TO-IS-01 (realizzazione di una difesa, in sponda sinistra, in comune di Masera con parziale riprofilatura dell’alveo inciso) in quanto ritenuto (come convenuto durante l’incontro tecnico del 19/10/2006 presso la sede AIPo, alla presenza congiunta dei rappresentanti dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po e della Regione Piemonte) non più necessario alla luce dei lavori di adeguamento del rilevato stradale realizzati da ANAS.

- lo stralcio di una porzione del tracciato arginale (tracciato M in comune di Ornavasso – destra idraulica) e delle opere funzionali al mantenimento della continuità arginale in corrispondenza dei rii in comune di Gravellona Toce (rio Inferno, Lancone, Lovich, Camponi), anche a causa dell’impossibilità di garantirne al copertura finanziaria.

## Avvio procedura di Verifica VIA e Valutazione di incidenza

Con nota del 12/03/2007, prot. AIPO n. 3812/2007, si avvia di una nuova procedura di Verifica (procedura di VIA e Verifica di incidenza) per il nuovo Progetto, denominato “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce” nei Comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce (VB)”.

Nella Conferenza dei servizi del 21 maggio 2007, condotta ai fini della Verifica, la rappresentante del Servizio pianificazione Aree protette della Regione Piemonte segnala la recente costituzione di due nuove aree protette ZPS, oltre alla già valutata area IT1140001, Fondo Toce, che sono, IT1140017 - Fiume Toce e  IT1140013 - Lago di Mergozzo e Mont'Orfano.

La relazione “Verifica di compatibilità ambientale e Valutazione di incidenza” originariamente prodotta all’avvio della procedura viene pertanto integrata da AIPo con la “Relazioni integrative di risposta alle osservazioni formulate nella Conferenza di Servizi del 28/05/2007”.

Per maggiori dettagli, circa i contenuti della documentazione tecnica prodotta, si rimanda alla relazione di cui all’allegato 3.1 del Progetto.

## Conclusione procedura di Verifica con D.D. n. 111

Con D.D. 11 giugno 2007, n. 111, si conclude la fase di Verifica della seconda procedura di VIA e si sancisce l’esclusione del Progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, e la non incidenza significativa sugli habitat e sulle specie d’interesse comunitario caratterizzanti la ZPS IT1140017, con prescrizioni vincolanti (D.D. pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 35 - 30 agosto 2007).

L’Autorizzazione paesaggistica è stata acquista nel 2007 in conformità alla normativa allora vigente, ovvero nell’ambito della Conferenza dei Servizi permanente di approvazione, della Regione Piemonte del 31/10/2007 - Condotta ai sensi del DGR 29-1465. Alla Conferenza dei Servizi era stato invitato il soggetto allora competente per il rilascio di tale autorizzazione, ovvero la Regione Servizio Beni Ambientali, che ha fornito prescrizioni e indicazioni per la progettazione esecutiva.

Occorrerà, nell’ambito della progettazione esecutiva successiva, procedere all’acquisizione delle relative autorizzazioni, rinnovate ai sensi della normativa attualmente vigente, anche perché la stressa Autorizzazione paesaggistica è nel tempo decaduta (durata 5 anni).

Per maggiori dettagli, circa i contenuti della documentazione D.D. 11 giugno 2007, n. 111, si rimanda all’allegato 3.2 del Progetto.

## AIPo propone di destinare 150.000,00 € del Progetto per interventi di rinaturazione

Alle prescrizioni della D.D. viene dato seguito con la Relazione tecnica progettuale denominata “Specificazioni in risposta alle prescrizioni contenute nella Determinazione n° 111 del 11 giugno 2007”, ove i progettisti sviluppano le prescrizioni relative gli adempimenti di carattere ambientale da ottemperare già in fase di  progettazione definitiva.

Tale elaborato progettuale contiene, in risposta al punto 12 della D.D. 111/2007, la proposta di inserire nel capitolato del progetto definitivo ed esecutivo una specifica voce di spesa dell’ammontare di 150.000,00 €, voce destinata ad interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione fluviale..

La definizione e progettazione di tali interventi è demandata alla fase esecutiva del progetto, previo accordo e consultazione degli enti locali e territoriali competenti in materia ambientale, sulla base di un monitoraggio condotto ad hoc per valutare i possibili impatti delle opere sugli habitat interessati dagli interventi.

Per maggiori dettagli, circa i contenuti della documentazione tecnica prodotta, si rimanda alla relazione “Specificazioni in risposta alle prescrizioni contenute nella Determinazione n° 111 del 11 giugno 2007” di cui all’allegato 3.3 del Progetto.

## Proposta del tavolo tecnico tra enti competenti ambientali

Il Progetto definitivo, nella forma integrata dalle prescrizioni descritte, viene approvato ai sensi della D.G.R. n. 29-14658 del 31/01/2005 che disciplina l’esame per l’approvazione dei progetti di competenza di AIPo, nella Conferenza dei Servizi del 31.10.2007. In tale sede si approva, tra l’altro, la proposta di inserire nel capitolato dei Progetti definitivo ed esecutivo una specifica voce di spesa, dell’ammontare di 150.000,00 euro, di procedere alla costituzione di un Tavolo tecnico per la definizione dei contenuti progettuali di tale voce di spesa e di concordare con ARPA, prima dell’avvio dei lavori, il Piano di monitoraggio ambientale.

## Lavori del Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico, istituito dalla Regione Piemonte su iniziativa di AIPO, e costituito dai Settori Regionali competenti, dalla stessa AIPO, dall’ARPA, dalla Provincia di Verbania e dall’Ente Parchi e Riserve Naturali del Lago Maggiore inizia i lavori il 22 ottobre 2008.

I lavori del Tavolo tecnico sono condotti a partire da un documento, elaborato dai progettisti AIPo, contenente alcune proposte di azione, denominato ”Tavolo Tecnico per la definizione degli interventi di miglioramento ambientale relativi al progetto AL-551  - Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce-. Prime proposte d'azione”, presentato nell’incontro tenutosi a Torino del 22 ottobre 2008. Con sopralluogo sul fiume Toce del 30 ottobre 2008 tali azioni progettuali sono state verificate e valutate criticamente.

Nell’incontro del 9 dicembre a Torino sono state ulteriormente valutate le modalità di predisposizione del Piano di monitoraggio.

Gli esiti delle prime attività del Tavolo tecnico sono stati specificati nella nota della Regione Piemonte del 08/04/2009, prot. 268481051403, come riportato nell’ultimo paragrafo, che per completezza si riporta integralmente:

“Nell'ambito del suddetto Gruppo di Lavoro, ARPA ha formulato all'AIPo, con nota prot. n. 147279 del 18/12/2008 dell'ARPA, una proposta relativa ai criteri a cui dovrà attenersi il proponente nell'ottemperare agli obblighi prescritti nella D.D. n. 111/2007 relativi alla fase preliminare all'avvio dei cantieri, ed in particolare nella redazione del piano di monitoraggio ambientale, che dovrà contenere una proposta di monitoraggio dell'avifauna prima, durante e dopo la realizzazione delle opere ed uno studio conoscitivo di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e/o di potenziale interesse ai fini del miglioramento ambientale. La definizione degli interventi di miglioramento ambientale dovrà essere effettuata dopo l'avvio della fase preliminare del monitoraggio ambientale e dopo avere accertato le effettive esigenze ecologiche del territorio analizzato con il monitoraggio ante-operam, sulla base della disponibilità residua di risorse economiche stanziate per l'inserimento ambientale del progetto e con il supporto dei componenti del gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree più idonee per necessità e sensibilità”.

Il 5 ottobre 2011 il tavolo tecnico ha ripreso le attività, su richiesta di AIPo ed ha condiviso un programma di lavoro, con gli obiettivi di:

- concordare i contenuti di un Programma di monitoraggio ANTE, DURANTE e POST OPERAM, da avviare prima dei lavori,

- valutare gli esiti del monitoraggio ambientale ANTE OPERAM per individuare proposte progettuali utile per la scelta degli interventi di compensazione ambientale;

- valutare gli esiti del monitoraggio ambientale DURANTE OPERAM, al fine di proporre modalità operative, i fase di cantiere, tali da ridurre gli impatti ambientali significativi oggettivamente riscontrati.

Per maggiori dettagli si rimanda al Verbale dell’incontro del Tavolo tecnico-AIPo del 05/10/2011 per la definizione del piano di azioni relative l’attuazione delle prescrizioni ambientali di cui all’allegato 3.4 del Progetto.

# Monitoraggio ambientale e opere di ripristino e mitigazione ambientale

Per quel che concerne le misure atte a garantire il minore impatto possibile sulle aree oggetto di intervento, le prescrizioni contenute nei documenti sopra richiamati costituiscono, pertanto, riferimento imprescindibile e vincolante per la progettazione esecutiva in corso di definizione.

Dato l’iter procedurale complesso e al fine di facilitarne l’attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale e non, emerse nelle diverse fasi procedurali sopra descritte, le stesse sono state raccolte e classificate in relazione ai seguenti ambiti tematici e campi di applicazione:

- azioni di monitoraggio sulle aree interessate dall’opera;

- azioni di riqualificazione ambientale a mitigazione degli eventuali effetti dannosi dell’opera stessa;

- prescrizioni ss. relative a salvaguardie ambientali in fase di cantiere.

Le prescrizioni di cui al Punto 1 sono relative alla necessità di avviare un’attività di Studio, comprensivo di Piano di Monitoraggio Ambientale, per approfondire il quadro conoscitivo degli aspetti ambientali e per consentire una reale valutazione dei potenziali impatti dell’opera sulle emergenze ambientali realmente presenti nelle aree interessate dagli interventi. Le prescrizioni di cui al Punto 1 sono riassunte nella tabella 1.

## Attivita’ di monitoraggio

Al fine di procedere all’affidamento dell’incarico relativo le attività di cui al Punto 1, sulla scorta delle prescrizioni riassunte in Tabella 1, e in accordo con il Tavolo tecnico di cui sopra, che ha condiviso la Specifica tecnica, AIPo ha affidato un incarico per sviluppare le attività di monitoraggio. La Specifica tecnica divide le attività di Studio e monitoraggio in 3 Fasi, ANTE, DURANTE e POST OPERAM, attività che forniranno indicazioni utili ad evitare impatti nella fase progettuale esecutiva e durante la conduzione dei lavori.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Specifica tecnica per lo Studio per la caratterizzazione e il monitoraggio degli aspetti ambientali dell'area interessata dal Progetto VB-E-29 “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l'asta del fiume Toce” di cui all’allegato 3.5 del Progetto.

## azioni di riqualificazione ambientale

Le prescrizioni di cui al Punto 2 sono relative agli interventi di riqualificazione ambientale, quantificati per un importo di 150.000,00 €, dei quali le prescrizioni relative sono state riassunte nella Tabella 2.

Tali interventi saranno definiti e progettati nell’ambito di una progettazione ed esecuzione lavori specifiche, indipendenti dalle opere oggetto del presente appalto. Le relative risorse sono state preiste all’interno del quadro economico, tra le somme a disposizione.

A ulteriore specificazione tali attività riguarderanno:

- la raccolta, presso gli enti partecipanti al tavolo e presso gli enti locali, delle ipotesi progettuali esistenti “già cantierabili”;

- confronto con il Tavolo tecnico al fine di verificare a coerenza con l’obiettivi di riqualificazione ambientale predeterminato di tali ipotesi progettuali, prima del loro sviluppo a livello esecutivo;

- progettazione esecutiva del progetto condiviso con il tavolo tecnico;

- appalto e realizzazione dei lavori.

## prescrizioni ss. relative a salvaguardie ambientali in fase di cantiere

Le prescrizioni di cui al Punto 3 sono relative alle attenzioni e mitigazioni relative la fase di cantiere e costituiscono prescrizioni vincolanti in fase di esecuzione dei lavori (vedi Tabella 3).

Tabella 1 - prescrizioni alla Progettazione relative azioni di monitoraggio da attuare ANTE, DURANTE e POST OPERAM

| Fonte documento | N. Pres. | Testo prescrizione |
| --- | --- | --- |
| D.D. 111/2007 | 8.3.1 | In particolare si richiede di individuare gli ambiti maggiormente vulnerabili che devono essere oggetto di tutela ed approfondimento specifico, di individuare le specie che possano risentire delle attività di cantiere sia in modo diretto sia indiretto (con particolare riferimento alla bigia padovana, al rigogolo, al saltimpalo e alla cannaiola verdognola) e approfondirne la conoscenza nel territorio interessato in modo da poter definire un piano d’azione che, sulla base delle puntuali interferenze con habitat di possibile presenza, definisca un cronoprogramma delle attività adeguato a salvaguardare i reciproci periodi biologici più sensibili. |
| D.D. 111/2007 | 25 | Dovrà essere stilato un programma di monitoraggio ambientale in fase di cantiere concordandone le modalità di svolgimento con le Direzioni Regionali competenti e con ARPA Piemonte. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 4.1.2 | Punto 12 D.D. 111 sviluppare, durante il periodo della realizzazione delle opere, una più approfondita analisi degli effettivi impatti, che tenga conto anche degli studi in atto in merito alle reali emergenze naturalistiche della ZPS “ Fondo Toce” di recente costituzione; |
| Verbale C.S. del 31/10/2007 | 1 | dott. Negro: l'operazione di monitoraggio deve essere condotta in sincronia con la Direzione Ambiente. |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 1 | Il PMA dovrebbe contenere una proposta di monitoraggio dell'avifauna prima, durante o dopo la realizzazione delle opero ed uno studio conoscitivo di dettaglio degli habitat di interesse comunitario o/o di potenziale interesse ai fini dei miglioramento ambientale. |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 2 | Si ritiene importante che venga fornito un preventivo della somma necessaria per realizzare il monitoraggio dell'avifauna, al fine di conoscere la disponibilità residua del € 150.000 stanziati per gli interventi di ambientalizzazione dell'opera. Questa informazione è indispensabile per concentrare le risorse sulla realizzazione dogli interventi dì miglioramento ambientale. |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 7.1 | Proposta di monitoraggio dall'avifauna prima, durante e dopo la realizzazione delle opere Gli obiettivi a cui deve attenersi il monitoraggio dell'avifauna sono: • In ANTE-OPERAM verificare quali siano le specie effettivamente presenti nella fascia di territorio interferita dalle opere, con particolare riferimento a: - Impronta definitive dell'argine (pari alta sottrazione permanente di suolo) - Area complessiva interessata dal cantiere (impronta argine + fascia a cavallo + aree di cantiere a supporto delia stessa) - Viabilità forestale a fondo naturale percorsa dai mezzi di cantiere - Quantificazione della comunità avifaunistica in relazione ad una verifica circa consistenza dello popolazioni (densità e abbondanza) e valutazione circa presenze occasionali/consistenti/stanziali delle specie. • In CORSO D'OPERA verificare se vi siano disturbi importanti a specie di particolare interesse che non siano stati previste nella fase ex ante. In caso di necessità potranno essere applicate misure urgenti di mitigazione/compensazione (sospensione dei lavori nei punti interessati, diversa progressione temporale degli stessi al fino di non arrecare disturbo per periodo delicati nel ciclo biologico della specie interferita ecc.). • in POST-OPERAM stimare i reali effetti conseguenti alla realizzazione delle opere sulla distribuzione/abbondanza delle specie di interesse. |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 7.2 | Si propone di articolare il monitoraggio come segue: 1. FASE PRELIMINARE DI RACCOLTA SPEDITIVA DI DATI PER COMPILARE UNA CHECKLIST DELLE LE SPECIE PRESENTI • Da avviare il più presto possibile (inizio 2009) e proseguire nella stagione riproduttiva 2009 al fine di disporre di informazioni su specie stanziali, solo svernanti, solo migratrici, solo nidificanti ecc. 2. SCELTA DI UN ELENCO DI SPECIE "OMBRELLO" • Proporre, a discrezione dei rilevatore ornitologo, un elenco di specie "ombrello" su cui concentrare il monitoraggio, indicatrici delia qualità delia comunità ornitica nei suo complesso e/o maggiormente esposte alle attività di cantiere, per contenere lo sforzo di indagine, da monitorare con cadenza regolare prima, durante e dopo la realizzazione dello opere • Realizzazione dì cartografia di sintesi • A seconda della presenza e della distribuzione dei siti di riproduzione, ricovero o trofici programmare le attività di cantiere in modo da evitare o contenere i fenomeni di disturbo 3. MONITORAGGIO DELLE SPECIE "OMBRELLO" PRIMA, DURANTE E DOPO |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 7.3 | AREE DI STUDIO In base al sopralluogo effettuato il 30/10/2008, si possono già fornire alcuni suggerimenti sulle aree ove concentrare i monitoraggi, fatta salva la totale autonomia del rilevatore ornitologo che condurrà le indagini: A. Aree a vegetazione erbacea/incoIta a cavallo dell'arginatura lungo il rettilineo della viabilità a fondo naturale immediatamente a sud del punto di sopralluogo 3 indicato nella nota del WWF, prot.27/2008 del 17/11/2008 B. Formazione boscata riconducibile ad acero-tiglio-frassineto, subito dopo l'attraversamento della SS 33 (punto 4 nota WWF) per indagine su avifauna forestale C. Agroecomosaico lungo il rettilineo della viabilità forestale a cavallo del punto 5 della nota WWF, sul lato verso il fiume Toce, compreso il tratto di arginatura che attraversa in diagonale alcuni appezzamenti con vegetazione naturale prima di portarsi a ridosso dello svincolo di Ornavasso della SS 33 D. Radure e siepi plurispecifiche in corrispondenza del punto 8 della nota WWF (tratto a monte delle arginature in sponda sinistra tra il rilevato ferroviario ed il campo sportivo di Mergozzo). |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 8 | Caratterizzazione degli habitat Nell'ambito dell’area già oggetto di approfondimento cartografico degli habitat, effettuato nello studio di incidono ecologica, rilevare e caratterizzare tramite rilievi vegetazionali-floristici in periodo primaverile i seguenti habitat di interesse comunitario: • possibile habitat prioritario 91EO "Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco o salice bianco" a valle dello svincolo Ornavasso della SS 33; • nell'ambito del diffuso Habitat 6510 delle "Praterie magro da fieno e bassa altitudine approfondire, mediante rilievi specifici noi contesti a suolo più povero in corrispondenza di aree cantierizzate, la presenza di specie xerofile quali Eleocharis ovata, Isolepis setacea e Alium ursinum o rilevare la composizione e l'articolazione del reticolo di formazioni vegetali arboreo lineari che ne costituiscono elemento caratterizzante il pregio, oltreché la funzionalità ecologica; • Formazione boscata riconducibile ad acero-tiglio-frassineto, subito dopo l'attraversamento della SS 33 (punto 4 nota WWF). Di tali ambiti è opportuno precisare le misure di mitigazioni previste e le proposte per contenere sottrazioni indebite di habitat. Ai fini delle successive aree di miglioramento ambientale è inoltre importante rilevare e approfondire i contesti che presentano opportunità di potenziamento della biodiversità quale l'area con prati umidi in corrispondenza del punto 6 della nota WWF osservata nel corso del sopralluogo del 30/10/2008 od eventuali contesti degradati ed incolti che si prestano a interventi di miglioramento ambientalo, fornendovi le necessario informazioni circa la fattibilità di interventi, in funziona delle verifiche di disponibilità delle aree. |

Tabella 2 - prescrizioni relative le azioni di riqualificazione ambientale a mitigazione degli eventuali effetti dannosi dell’opera stessa

| Fonte documento | N. Pres. | Testo prescrizione |
| --- | --- | --- |
| D.D. 111/2007 | 12 | I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. La progettazione di tali opere dovrà essere concordata con la Direzione Territorio Rurale. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 4.1.1 | Punto 12 D.D. 111 inserire nel capitolato del progetto definitivo ed esecutivo una specifica voce di spesa dell’ammontare di 150.000 euro destinata ad interventi di ripristino ambientale |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 4.1.3.1 | Punto 12 D.D. 111 elaborare un progetto che, sulla base degli approfondimenti sviluppati in base al punto 2, consenta di realizzare una significativa ed efficace azione di riqualificazione e rinaturalizzazione fluviale che, a differenza di quella che potrebbe essere oggi estemporaneamente proposta, potrà essere meglio sostenuta da dati di riferimento. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 4.1.3.2 | Punto 12 D.D. 111 Si propone infine di realizzare il processo illustrato ai punti precedenti (Progetto interventi riqualificazione ambientale) in stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti (in particolare con la Direzione Territorio Rurale) e con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 4.1.3.3 | Punto 12 D.D. 111 Si ritiene che tale attività possa inserirsi, costituendone la prosecuzione, tra le attività svolte nell’Ambito del Progetto LIFE, di recente conclusione, condotto dalla Provincia nella ZPS “Fondo Toce”, attuando proprio quelle linee d’intervento definite dal progetto LIFE che, sulla base dei risultati dello stesso, siano risultate meritevoli di applicazione. |
| Verbale C.S. del 31/10/2008 | 2 | L'ing. Condorelli comunica che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori sarà costituita una Direzione Ambientale con lo scopo di progettare, coordinare ed eseguire con i vari Enti interessati (Arpa, Regione, Provincie, Parco,..) le opere di compensazione, data la peculiare importanza dell'opera nel contesto ambientale. |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 4 | In prima analisi si propone di stralciare il punto 3) (Rinverdimento delle difese spondali ricomprese nel tratto di fiume Toce da Domodossola alla foce) |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 5 | e di pianificare le attività di cui al punto 4) (impianto di essenze vegetali a compenso del taglio di vegetazione provocato dal progetto) |
| Contributo ARPA al Tavolo tecnico del 18/18/2008 | 6 | e di pianificare le attività di cui al punto 5) Interventi di miglioramento ambientale a sostegno di specie animali e vegetali nel prosieguo dei lavori dei tavolo tecnico, con il supporto dell'Ente Parchi e Riserve del Lago Maggiore per l'individuazione delle aree più idonee per necessità e sensibilità. Per l'importanza conservazionistica dei Chirotteri, si suggerisce di concentrare l'azione sulle specie presenti, facendo riferimenti ai risultati delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Life Toce sull'allora SIC "Greto del Toce tra Crevoladossola e Villadossola", che possono essere integrati con dati e informazioni raccolte da rilevatore esporto nelle aree interessate dalle opere. Anche questa attività devo essere oggetto di accordo in sede di tavolo tecnico e può essere avviata contestualmente all'avvio della fase preliminare del monitoraggio. |
| D.D. 111/2007 | 16 | Il proponente dovrà prevedere, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime due stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Si suggerisce, inoltre, al proponente di valutare la possibilità di inserire nell’ambito del contratto di affidamento dei lavori opportune clausole, eventualmente con obbligo di idonee garanzie finanziarie, che vincolino l’impresa affidataria relativamente alla qualità del materiale vegetale utilizzato, alla corretta realizzazione della messa a dimora dello stesso e ad una prima manutenzione delle opere a verde con risarcimento delle fallanze. |

Tabella 3 - Prescrizioni ambientali in fase di cantiere

| Fonte documento | N. Pres. | Testo prescrizione |
| --- | --- | --- |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.1.1 | L’attività di decespugliamento e taglio delle vegetazione interferente con la costituzione dei nuovi rilevati arginali produrrà materiale vegetale (rami, foglie e tronchetti) da accatastare su un’area, in attesa di essere trasportato in discariche comunali autorizzate. I tronchi invece saranno tagliati, ridotti in astoni di lunghezza prestabilita e accatastati per essere venduti. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.1 Fase di cantiere) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.1.2 | Al fine di tutelare eventuali essenze vegetali di pregio, è previsto il coinvolgimento di un tecnico competente che prima dei lavori di disboscamento dovrà compiere un sopralluogo per individuare le essenze da tutelare preservandole dal taglio o delocalizzandole. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.1 Fase di cantiere) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.1.3 | Ogni altro rifiuto eventualmente prodotto durante le attività di realizzazione dell’intervento sarà raccolto, caricato su mezzi di trasporto e portato nella più vicina discarica autorizzata. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.1 Fase di cantiere) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.1.4 | Al fine di ridurre la dispersione di polveri saranno comunque previste vasche per il lavaggio delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto del materiale in modo che i mezzi uscenti dai cantieri riescano a perdere il carico di polveri movimentato dalle ruote prima di interessare la viabilità ordinaria e quindi evitando problemi di imbrattatura di quest’ultima. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.1 Fase di cantiere) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.2.1 | La soluzione tecnica adottata di rinverdimento di entrambe le sponde del rilevato arginale garantirà, entro breve tempo dalla realizzazione, un buon inserimento nel paesaggio circostante. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.2 Fase di esercizio) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 3.5.2.2 | Per facilitare l’attecchimento delle essenze vegetali, sarà adottato un idoneo sistema di irrigazione sulla sponda, soprattutto finalizzato a contribuire al rigoglio delle nuove essenze a partire dalle fasi iniziali, più delicate. (3.5 Descrizione delle soluzioni tecniche individuate per minimizzare gli impatti, 3.5.2 Fase di esercizio) |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.1 | Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi Prima dell’esecuzione dei lavori verranno ispezionati i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro, assumendo tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare. I sopralluoghi saranno finalizzati a: • individuare e delimitare le aree di intervento; • definire (lungo le zone di accesso alle aree di intervento) l’eventuale presenza di piante arboree da mantenere, che dovranno essere marcate in campo; • definire le distanze delle diverse opere (scavi, ricariche, abbattimenti, ecc.) da mantenere rispetto alla vegetazione spontanea da conservare e situata ai confini delle aree di intervento; • individuare gli esemplari arborei da abbattere mediante apposita “martellata forestale”; • individuare gli elementi morfologici puntuali da conservare o riprodurre (pozze, ondulazioni, accumuli, ecc.). |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.2 | Abbattimenti Gli abbattimenti, in particolare se effettuati in prossimità di superfici vegetate da conservare, dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente le corrette tecniche forestali, in modo da non danneggiare la vegetazione delle aree limitrofe. In particolare, non dovranno per alcun motivo essere effettuati abbattimenti con escavatori, pale meccaniche o altri mezzi meccanici inadeguati. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.3 | Protezione di superfici vegetate da conservare Per impedire potenziali danni provocati dai lavori nei siti di intervento, le superfici vegetate e le aree umide da conservare dovranno essere delimitate da idonee recinzioni. Non saranno ammessi accatastamenti di attrezzature e materiali di qualsiasi genere alla base o contro le piante da conservare; non sarà altresì ammessa l’infissione di chiodi o di appoggi, l’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.4 5.5 | Protezione dall’inquinamento Non potranno essere lavati nel corso d’acqua macchinari utilizzati per gli interventi. Dovrà essere realizzato un sistema di drenaggio che convogli le acque di scarico, derivanti da venute naturali o da precipitazioni meteoriche, provenienti dalle lavorazioni di cantiere, in particolare quelle provenienti dai piazzali previsti per il deposito e la manutenzione dei mezzi, dove possono incidentalmente generarsi perdite di oli. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.5 5.5 | Tempistica dei lavori Non di meno, gli interventi di mitigazione si ispirano al criterio generale di contenere il più possibile la durata complessiva degli interventi, al fine di evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna per più anni successivi. Inoltre i lavori avranno inizio non oltre il mese di gennaio in modo da disincentivare la nidificazione dell’avifauna nelle aree di cantiere (principalmente corriere piccolo e piro piro piccolo che nidificano sui greti) riducendo così il rischio di danni diretti ai nidi. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.1.6 | Interventi di recupero ambientale Conclusi i lavori, verranno effettuati gli interventi di ripristino e di ricostituzione della copertura vegetale naturale preesistente su tutte le superfici utilizzate per le attività di cantiere e, in generale, utilizzate per la realizzazione dei lavori a carattere provvisorio. In particolare, anche in ottemperanza al D.Lgs. 227/2001, dovranno essere ricostituite le formazioni boscate mediante la messa a dimora di alberi ed arbusti autoctoni. Sull’argine, che ai sensi delle vigenti disposizioni, potrà essere rinverdito solo mediante l’impiego di specie erbacee, verrà ricostituito uno strato erbaceo attraverso la semina di un miscuglio polifita specificamente tarato sulle caratteristiche pedoclimatiche dell’area, adottando tecniche di inerbimento adatte a graduare la protezione dall’erosione in funzione della pendenza del terreno. Tali interventi troveranno adeguata copertura nel computo metrico-estimativo e nel quadro economico del progetto esecutivo. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.3 | Ambiente idrico: aspetti quantitativi e qualitativi Con riferimento alla mitigazione dei possibili impatti sul sistema idrico, si provvederà alla raccolta delle acque di scarico provenienti dalle lavorazioni di cantiere, in particolare quelle provenienti dai piazzali previsti per il deposito e la manutenzione dei mezzi, dove possono incidentalmente generarsi perdite di olii; saranno realizzate apposite vasche di decantazione a monte dello scarico nei corpi ricettori, opportunamente dimensionate in modo da garantire tempi di permanenza sufficienti a rendere efficaci successive azioni di separazione. Infine, gli scarichi relativi agli alloggiamenti degli addetti, previsti in numero di poche unità saranno opportunamente raccolti e smaltiti. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.4.1 | Componente atmosfera Gli interventi di mitigazioni risultano differenti in funzione delle tipologie di inquinante che si intende contenere. Per abbattere le emissioni autoveicolari è fondamentale impiegare macchinari non vetusti ed effettuare periodici controlli degli scarichi, assicurandosi che siano conformi alle indicazioni prescritte dalla normativa. Per quanto riguarda le polveri, risulta, invece, fondamentale evitare di movimentare materiale con livelli di umidità particolarmente bassi, in tal caso sarà necessario provvedere ad attività di innaffiamento. Relativamente alla piste di cantiere risulta necessario attenersi alle seguenti prescrizioni: • sulle piste non consolidate legare le polveri in modo adeguato mediante autocisterna a pressione o impianto d’irrigazione; • limitare la velocità massima sulle piste di cantiere; • consolidare adeguatamente le piste di trasporto molto frequentate, ad esempio una pavimentazione o una copertura verde. Le piste saranno periodicamente pulite e le polveri legate per evitare depositi di materiali sfusi sulla pista; • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale pubblica con efficaci vasche di pulizia, come impianti di lavaggio delle ruote. |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.4.2 | Componente rumore e vibrazioni Gli interventi di mitigazioni relativi alla componente rumore hanno l’obiettivo di limitare, il più possibile alla fonte, il livelli di rumorosità dei macchinari impiegati. A tale scopo si riporta nel seguito una serie di prescrizioni e attenzioni. Scelta delle macchine, delle attrezzature e miglioramenti prestazioni: • selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali; • impiego, quando possibile, di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate; • installazione, se già non previsti e in particolare sulle macchine di una certa potenza, di silenziatori sugli scarichi; • utilizzo di impianti fissi schermati; • utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione insonorizzati. Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature: • eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione; • sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi; • controllo e serraggio delle giunzioni; • bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive; • verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori; • svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche. Modalità operative e predisposizione del cantiere: • imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati...); • divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli, quando possibile, con avvisatori luminosi. Transito dei mezzi pesanti • riduzione delle velocità di transito in presenza di residenze nelle immediate vicinanze delle piste di cantiere; • limitazione dei transiti dei mezzi nelle prime ore della mattina e nel periodo serale. Oltre agli interventi precedentemente elencati, validi per l’intero intervento, si ritiene necessario porre particolare cautela relativamente ai tratti di lavorazione ubicati in corrispondenza delle residenze che, dalle analisi svolte, risultano potenzialmente soggette a livelli di rumore superiori a quanto previsto dalla vigente normativa. Si ritiene opportuno in tali aree, per quanto possibile, limitare le ore di funzionamento dei macchinari più rumorosi, ripartendo eventualmente le attività su un maggior numero di giorni, evitando le fasce orarie maggiormente sensibili (prime ore della mattina, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, ore serali). |
| Relazione AIPO di Verifica e VINCA 26/02/2007 | 4.3.5 | Paesaggio e preesistenze storiche, artistiche, culturali L’accettabilità della modificazione delle immagini dovuta ad interventi di origine antropica in un ambiente prevalentemente naturale è principalmente legata a azioni che rendano in qualche modo “invisibile” l’intervento nel paesaggio, oppure che aggiungano valore alla qualità visiva attraverso l’inserimento delle nuove opere. Nel caso esaminato, un accettabile inserimento delle nuove opere e la loro integrazione nel paesaggio risulta strettamente correlato ad una adeguata rivegetazione del manufatto e degli altri siti di intervento, nonché alla sistemazione delle aree limitrofe. Per tali aspetti si rimanda a quanto prescritto nell’ambito del capitolo 4.3.1 “Misure di mitigazione per la componente flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi”, del presente documento. |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.1 | l’organizzazione dei cantieri (tempistica, localizzazione dei mezzi meccanici, ecc.) dovrà essere finalizzata a contenere il più possibile ogni rischio di intorbidamento dell’acqua. In particolare le attività di movimentazione terra (finalizzate alla realizzazione dei rilevati arginali o dei muri) avverranno a secco previo dirottamento della corrente; |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.2 | non potranno essere lavati nel corso d’acqua macchinari utilizzati per gli interventi; |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.3 | dovrà essere realizzato un sistema di drenaggio che convogli tutte le acque di cantiere, derivanti da venute naturali o da precipitazioni meteoriche, verso un sistema di vasche di decantazione; |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.4 | le vasche dovranno essere dimensionate in modo tale da poter accogliere tutta l’acqua proveniente dal bacino di raccolta rappresentato dal cantiere. |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.5 | Al fine di ridurre l’impatto nei confronti della fauna acquatica e terrestre, i lavori saranno il più possibile concentrati nel tempo, in modo da ridurre il periodo di interferenza e ripristinare il prima possibile le condizioni idonee a una ricolonizzazione del tratto interferito. |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 2.6 | Inoltre, i lavori dovranno avere inizio non oltre il mese di gennaio, in modo da disincentivare la nidificazione dell’avifauna nelle aree di cantiere, riducendo così il rischio di danni diretti ai nidi. |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 3.1 | la sovrapposizione tra l’argine previsto in progetto e la perimetrazione del sito di bonifica. Poiché l’opera prevede degli scavi ed il successivo riutilizzo dei materiali scavati, preliminarmente alla fase di esecuzione si dovrà verificare, tramite apposite analisi da concordare con la competente ARPA, che il livello di eventuale contaminazione sia nei limiti consentiti dalla norma (dott. Rigatelli), l’impatto del cantiere dovrà essere mitigato soprattutto nelle zone in cui l’argine è tangente all’alveo (dott. Negro) |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 8 | In fase di ripristino, le fasce più esterne di tale ingombro, di larghezza pari a circa 2 m a dx e 2 m a sx dell’argine, saranno interessate da interventi di ripristino e di ricostituzione della copertura vegetale naturale preesistente (Dott.ssa Fila-Mauro). |
| Nota AIPO prot. n. 8178 del 05/06/2007 | 9 | Per quanto riguarda il censimento della vegetazione, esso verrà effettuato, come di norma, prima dell’avvio dei lavori a cura di tecnico specializzato (prescrizione di ARPA) |
| D.D. 111/2007 | 8.1 | bilancio delle superfici occupate temporaneamente (con specifica determinazione dei tempi di occupazione), definitivamente, parzialmente compromesse e di nuova acquisizione, qualificandole per valenza naturalistica; (8 Nella progettazione definitiva dovranno essere definiti i seguenti aspetti, al fine di definire correttamente le misure di mitigazione in relazione alle specie ed agli habitat realmente interferiti:) |
| D.D. 111/2007 | 8.2 | descrizione delle modalità di ripristino delle aree interferite dalle attività di cantiere con particolare attenzione agli habitat oggetto di tutela della ZPS; (8 Nella progettazione definitiva dovranno essere definiti i seguenti aspetti, al fine di definire correttamente le misure di mitigazione in relazione alle specie ed agli habitat realmente interferiti:) |
| D.D. 111/2007 | 8.3 | definizione di un calendario integrato dei lavori di realizzazione dell’opera e dei ripristini successivi, con riferimento specifico ai criteri di protezione delle specie obiettivo di conservazione. (8 Nella progettazione definitiva dovranno essere definiti i seguenti aspetti, al fine di definire correttamente le misure di mitigazione in relazione alle specie ed agli habitat realmente interferiti:) |
| D.D. 111/2007 | 9 | Il progetto definitivo dovrà contenere una prima quantificazione indicativa, anche in base alle tipologie forestali interferite, della consistenza del taglio di vegetazione arborea necessario per la realizzazione delle opere in progetto. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere eseguito nel periodo invernale in modo da non interferire con la nidificazione dell’avifauna. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti. |
| D.D. 111/2007 | 13 | Il progetto definitivo, corredato dalle specificazioni contenute nella presente determinazione, dovrà essere sottoposto all’esame del Settore Regionale Pianificazione Aree protette. |
| D.D. 111/2007 | 14 | Preliminarmente all’avvio delle opere in progetto, dovranno essere effettuate analisi con modalità, frequenza e ubicazione da definire con il dipartimento ARPA competente per territorio, volte a verificare l’eventuale presenza di inquinanti in quantità superiori ai limiti di legge nei terreni provenienti dalle operazioni di scavo per la realizzazione degli argini in zona perimetrata. Si ricordano in ogni caso, le conclusioni della Conferenza di Servizi del 23/03/2006 avente per oggetto il sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte il cui verbale è in possesso del proponente. |
| D.D. 111/2007 | 15 | Dovrà essere posta un’accurata attenzione per non compromettere lo Stato Ambientale dei Corsi Acqua (SACA) in ciascuna delle sue componenti (IBE, LIM e Stato Chimico) come stabilito all’art. 18, comma 3 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007, poiché il Toce è già conforme all’obiettivo finale al 2016 in cui il valore dei singoli indici deve essere almeno “Buono”. |
| D.D. 111/2007 | 16 | Il proponente dovrà prevedere, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime due stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Si suggerisce, inoltre, al proponente di valutare la possibilità di inserire nell’ambito del contratto di affidamento dei lavori opportune clausole, eventualmente con obbligo di idonee garanzie finanziarie, che vincolino l’impresa affidataria relativamente alla qualità del materiale vegetale utilizzato, alla corretta realizzazione della messa a dimora dello stesso e ad una prima manutenzione delle opere a verde con risarcimento delle fallanze. |
| D.D. 111/2007 | 17 | Laddove risulti idoneo al riutilizzo, il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimicofisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale, con dimensioni che non superino i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. Le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi (es. rinverdimento tramite semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose, copertura con rete di juta) dovranno essere definite in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Il terreno di scotico, utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, dovrà essere ricollocato posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. |
| D.D. 111/2007 | 18 | In fase di cantiere pertanto non dovranno essere svolte attività di disturbo nel periodo che intercorre dalla metà di aprile alla fine di giugno negli ambiti maggiormente vulnerabili individuati nel progetto definitivo, al fine di garantire la tutela delle specie avifaunistiche che verranno interferite. |
| D.D. 111/2007 | 19 | Dovranno essere delimitate le aree di lavoro per evitare sconfinamenti nelle aree naturali; in particolare, nei punti in cui sono previste una serie di attività in zone limitrofe all’alveo, dovrà essere evitato ogni possibile intorbidamento delle acque a danno della fauna acquatica. |
| D.D. 111/2007 | 20 | Poiché parte degli interventi in progetto si sviluppano in adiacenza al fiume Toce, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. |
| D.D. 111/2007 | 21 | Le savanelle previste per la deviazione temporanea del corso d’acqua dovranno essere predisposte ed eliminate in periodo di magra in modo da non interferire direttamente con la componente acqua. |
| D.D. 111/2007 | 22 | Per quanto riguarda la polverosità prodotta dalla fase di cantiere, dovranno essere attuate particolari cautele atte a minimizzare il rilascio delle polveri. In caso di periodi siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura del piazzale di cantiere e delle strade percorse dai mezzi operativi. |
| D.D. 111/2007 | 23 | In relazione al superamento di alcuni limiti dei livelli sonori, stimati dal proponente, si suggerisce allo stesso di richiedere ai Comuni interessati, una deroga per attività temporanea come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 52/2000. Dovrà inoltre essere effettuata una misura del livello ambientale ante operam presso i ricettori sensibili più esposti, in modo da poter calcolare il livello ambientale durante il cantiere e confrontarlo con i limiti di immissione assoluti e differenziati. |
| D.D. 111/2007 | 24 | Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità. |
| D.D. 111/2007 | 26 | Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. |
| D.D. 111/2007 | 27 | Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 2.2 | Punto 8.2 D.D. 111 l’unico habitat d’interesse comunitario interferito dall’argine in progetto è rappresentato da “Praterie magre da fieno a bassa altitudine” che, per le sue caratteristiche, è anche un habitat di difficile ricostituzione in quanto in prevalenza determinato dai modelli gestionali e dall’esito dei processi di competizione interspecifica ed intraspecifica che si vengono a consolidare nel corso di molti anni. Così come meglio descritto nel punto 4 della relazione, ritenendo di non poter ricostituire direttamente tale habitat, si opterà per la compensazione con interventi di ricostituzione di habitat diversi, ma comunque rilevanti dal punto di vista ambientale, andando a ricercare, anche al di fuori dell’area interessata dai lavori superfici idonee per tali interventi. |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 2.3 | Punto 8.3 D.D. 111 Il calendario dei lavori, per la cui illustrazione di dettaglio si rimanda al § 2.3.3 del documento, è stato definito con l’obiettivo di assicurare la massima protezione delle specie faunistiche potenzialmente interferite, a partire dalle considerazioni di seguito esposte. Non deve essere disturbato il periodo della riproduzione, a seconda delle specie uova o piccoli, quindi le installazioni di savanelle in alveo, gli impianti dei cantieri o altre lavorazioni vanno previste nei periodi in cui tali elementi non sono presenti. In arancio i mesi a maggiore impatto e utili per le attività |
| Risposta AIPO D.D. n° 111 | 2.3.4 | Aggiornamento del personale Dovendo operare in un ambiente di rilevante interesse naturalistico-ambientale è necessario che tutto il personale addetto alla realizzazione dell’opera si comporti, al di là delle prescrizioni date dal progetto, nella piena consapevolezza che ogni comportamento può essere causa di effetti anche rilevanti sull’ambiente. A tal fine l’AIPO organizzerà, prima dell’inizio dei lavori, una giornata di approfondimento nella quale tutto il personale incaricato alla realizzazione dell’opera, a partire dalla Direzione Lavori, ma in modo particolare i soggetti operativi della ditta incaricata, sarà reso edotto delle emergenze naturalistiche dell’area e delle prescrizioni date in fase di verifica di compatibilità ambientale. Si visiteranno i luoghi e saranno indicate, per le diverse zone e per le diverse lavorazioni, le precauzioni da adottare per evitare azioni, spesso inconsapevoli, che possano essere causa di danno o disturbo |
| Verbale C.S. del 31/10/2008 | 3 | Il rappresentante del Settore regionale Gestione Beni Ambientali rileva che, ai sensi dei D.Lgs 227/2001 la vegetazione boschiva eventualmente eliminata dovrà essere adeguatamente compensata |
| Verbale C.S. del 31/10/2008 | 4 | Aggiunge che i tratti di argine costituiti da muri dovranno essere rivestiti con pietra locale. Laddove in muri interessino ambiti prevalentemente naturali, dovranno essere integrati con vegetazione arbustiva a macchia al piede. Laddove invece i muri ricadano in corrispondenza di abitati, potrà essere evitato il rivestimento in pietra |
| Allegati al Verbale C.S. del 31/10/2008 | A | ARPA - Habitat di Interesse Comunitario "Praterie magre da fieno a bassa altitudine" il proponente ritiene di non riuscire a ricostituire questo habitat e intende optare per la compensazione con interventi di ricostituzione di habitat diversi. A questo proposito si precisa che la ricostituzione di questo habitat, che riveste grande interesse conservazionistico in virtù dell'elevata biodiversità sia floristica sia entomologica delle comunità che ospita può essere effettuata mediante asportazione, conservazione e riposizionamento delle cotiche erbose |
| Allegati al Verbale C.S. del 31/10/2008 | B | È intenzione dei proponente lavorare in alveo durante tutti i mesi dell'anno, prevedendo, nei periodi di riproduzione della fauna ittica ciprinide (agosto-ottobre) la realizzazione di savanelle. Si ritiene invece che, in virtù della possibile presenza nei tratto di interesse dei fiume Toce anche di esemplari di salmonidi (es. trota marmorata, trota fario), il mantenimento delle savanelle e delle misure di tutela dell'ambiente acquatico deve essere predisposto per tutto il periodo della fase di cantiere |

# MATERIALE PER FORMAZIONE RILEVATI ARGINALI

I rilevati arginali saranno realizzati con inerti proveniente da cava di prestito. Non è infatti possibile realizzare i rilevati arginali con materiale proveniente dall’alveo in quanto la zona in esame ricade all’interno dell’area perimetrata con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10/01/2000 (“Perimetrazione del sito nazionale di Pieve Vergonte” interessato dall’intervento di bonifica dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte – definito di interesse nazionale dalla L. 426/1998 e che ha causato l’inquinamento da DDT dell’alveo del fiume Toce d del Lago Maggiore nel quale confluisce).

In applicazione dell’art. 11 del Documento di programmazione delle Attività Estrattive – I Stralcio – Norme di Indirizzo della Regione Piemonte, il progetto deve indicare le cave autorizzate per l’approvvigionamento degli inerti necessari alla realizzazione dei rilevati arginali. E’ stato pertanto consultato (Regione Piemonte – Direzione Industria – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva) l’elenco delle cave attive in Provincia di Verbania (comuni di: Pallanzeno, Piedimulera, Vogogna, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Anzola d’Ossola, Ornavasso, Gravellona Toce, Mergozzo, Baveno, Verbania) con litotipi disponibili idonei per formazione di rilevati arginali (di tipo argilloso e limoso classi A-4, A-6, A-7-6, con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25 o da materiale lapideo opportunamente frantumato e miscelato secondo quanto indicato al precedente capitolo Error: Reference source not found)

Attraverso la successiva indagine di mercato sono state individuati alcuni impianti di cava con disponibilità del materiale richiesto (per tipologia, volume e orizzonte temporale), nonché il valore di mercato circa pari a Euro 5,00/mc (fronte cava).

Occorre ricordare che sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria la fornitura del materiale per la formazione dei rilevati arginali (si rimanda alla relativa voce di elenco prezzi) e l’effettiva individuazione delle cave di prestito, senza che nulla sia dovuto alla stessa (per la voce relativa alla formazione dei rilevati arginali) oltre a quanto pattuito secondo i prezzi di contratto.

# Tempo utile per la progettazione esecutiva e per realizzazione dell’opera

Per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della estensione dei lavori, delle diverse tipologie di realizzazione delle opere di difesa (muri e argini) nonché delle necessarie diverse organizzazioni dei cantieri e delle inevitabili pause nelle lavorazioni, si è previsto un tempo utile di 540 giorni naturali consecutivi, (comprensivo dei prevedibili periodi meteorologicamente sfavorevoli e dell’impianto cantiere) decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna successivamente all’approvazione del progetto esecutivo che sarà redatto in 80 giorni.

# Prezzi unitari – costi della sicurezza – indennizzi per espropriazioni – quadro economico

Il progetto prevede la realizzazione di lavori  mediante contratto d’appalto a corpo ai sensi del Dlgs 163/2006. I lavori sono soggetti ad IVA nella misura del 21%.

## 8.A	Prezzi unitari

I prezzi applicati alle opere in progetto sono, in linea di massima, quelli previsti nel “Prezzario Ufficiale di Riferimento” per le opere di competenza dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po nel territorio del bacino idrografico (così come modificato e aggiornato con Determina n. 1346 del 20/07/07)

Per le voci non contenute nel prezzario di riferimento AIPo sono state utilizzate le voci del prezzario della Regione Piemonte (agg. 2011);  per le voci non presenti in elenchi prezzi ufficiali, sono stati  definiti valori congrui supportati da analisi prezzi in base all’art. 32 del DPR 207/2010 e smi.

In particolare per il materiale da utilizzare per la realizzazione degli argini, è stata compiuta un’analisi di mercato esplorativa estesa ad alcune cave attive localizzate in un raggio di circa 30 km dal luogo dei lavori. Il prezzo complessivo si compone pertanto di due voci: una relativa all’acquisto del materiale in cava e l’altra relativa al trasporto e la posa in opera.

## 8.B	Costi della sicurezza

I costi specifici della sicurezza rappresentano carattere di novità e accessorietà all’esecuzione delle opere in progetto, e sono dettati dalle condizioni particolari degli interventi da realizzare e dal relativo contesto.

Essendo essi dovuti alla particolarità delle lavorazioni da effettuare, sono pertanto riferibili ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (punto 2.1.2, lettera c) dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Nel caso specifico tali oneri si riferiscono:

- ad apprestamenti contro rischi che fattori esterni comportano per il cantiere

- ad apprestamenti contro rischi che lavorazioni di cantiere comportano per l’area circostante

- ad apprestamenti per l’organizzazione del cantiere

- ad apprestamenti per la caduta dall'alto

- ad apprestamenti per proteggere la caduta in piano

- ad apprestamenti per proteggere la caduta in profondità

- ad apprestamenti per rischio seppellimento e franamento durante gli scavi

- a misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

## 8.C	Indennizzi per espropriazioni

Per maggiori dettagli si rimanda alla “Relazione generale sugli espropri e stima delle indennità” (allegato 14).

## 8.D	Quadro economico

| A LAVORI A BASE D'ASTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Lavori soggetti a ribasso d'asta ( opere a corpo ) | € 8.031.735,69 |
| A.2 | Per oneri di sicurezza previsti nel PSC non soggetti a ribasso | € 49.650,53 |
| TOTALE A |  | € 8.081.386,22 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| B.1 | Acquisizione aree ed immobili | € 1.100.000,00 |
| B.2 | Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (appalto integrato) | € 83.761,00 |
| B.3 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI SUPPORTO |  |  |
| B.3.1 | E SPEC 705 - Rilievi topografici (Ditta: De Maglie) | € 54.168,94 |
| B.3.2 | E SPEC 740 - Prestazioni tecniche di supporto alle pratiche di esproprio | € 87.669,00 |
| B.3.3 | E SPEC 796 - Relazione paesaggistica | € 6.364,80 |
| B.3.4 | E SPEC 798 - Supporto al RUP per procedure espropriative | € 175.515,12 |
| B.3.5 | E SPEC 739 - Incarico attività specialistiche: idraulica | € 75.643,20 |
| B.3.6 | E SPEC 739/A - Estensione Incarico attività specialistiche | € 18.360,00 |
| B.3.7 | E SPEC 733 - Incarico per verifiche compatibilità ambientale | € 21.983,04 |
| B.3.8 | E SPEC 733/A - Estensione Incarico per verifiche compatibilità ambientale | € 17.870,40 |
| B.3.9 | Monitoraggio ambientale | € 50.336,00 |
| TOTALE B.3 |  | € 507.910,50 |
| B.4 | Spese per pubblicità | € 20.000,00 |
| B.5 | Imprevisti e accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Dlgs 163/06 | € 7.559,67 |
| B.6 | Per opere di ripristino e mitigazione ambientale Per caratterizzazione del materiale proveniente dallo scotico sedime argini ai sensi art. 183 d.lgs. n. 152/2006 e regolamento attuativo (compresa IVA) | € 180.000,00 |
| B.7 | Coordinamento sicurezza ai sensi Dlgs 81/08 | € 146.451,00 |
| B.8 | Art.92 Dlgs 163/06 | € 161.627,72 |
| B.9 | Premio copertura assicurativa progettisti ex art. 111 – Comma 1 – del D.Lgs 163/2006 | € 6.996,10 |
| B.10 | Spese per attività di verifica di cui all'art.16 D.P.R.207/10 | € 7.216,68 |
| B.11 | Per IVA 21 % su importo " A " | € 1.697.091,11 |
| TOTALE B |  | € 3.918.613,78 |
| TOTALE A+B |  | € 12.000.000,00 |

Il Progettista

Ing. Federica Pellegrini

Art 11.	Cave per opere pubbliche

La provenienza del materiale inerte da utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione, destinato ad OO.PP. che comportino un fabbisogno maggiore di 100.000 m3 deve essere definita in sede progettuale, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste o in caso contrario il progetto dell’opera pubblica deve individuare i siti delle cave di prestito. In ogni caso i progetti di coltivazione e di recupero devono essere conformi alle previsioni dei Piani Provinciali o Sovraprovinciali, o al DPAE in assenza dei suddetti.

Per le OO.PP. che rientrano in accordi di programma Stato-Regioni si applica la disciplina di cui alla l.r. 30/1999.